Relatório de Acompanhamento

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Gerente do projeto: Welder Divino** | | | | | | | |
| **Data: 24/11** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Prazo (cronograma)** | | | | | | | |
| **Produtos e serviços (entregas)** | | | **Situação** | **Data de entrega planejada** | | **Data de entrega efetiva (ou nova data)** | |
| Definir Escopo | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Desenvolvimento do Plano do Projeto | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Recursos Humanos | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Orçamento | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Riscos | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Calcular horas de Esforço das Atividades | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir tipo de Comunicação entre a Equipe | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Estratégia de Medição | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Desenvolvimento do Plano de Requisitos | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Revisar Requisitos e Casos de Uso | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Desenvolvimento do Plano de Gerência de Configuração | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Baselines | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Itens de Configuração que irão compor a Baseline | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Estrutura de Pastas | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Desenvolvimento do Plano de Qualidade | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Definir Checklist dos Artefatos | | | Concluída | 24/11 | | 24/11 | |
| Estudar Ferramenta de Geração de Relatório | | | Concluída | 03/12 | | 03/12 | |
| Gerar Relátorios | | | Concluída | 03/12 | | 03/12 | |
| Melhorias do Sistema | | | Concluída | 07/12 | | 07/12 | |
| Revisão dos Artefatos de Planejamento | | | Em Andamento | 08/12 | |  | |
| Revisão do Sistema | | | Em Andamento | 08/12 | |  | |
| Apresentação do Sistema | | | Em Andamento | 08/12 | |  | |
| Entrega dos Artefatos | | | Em Andamento | 08/12 | |  | |
| Reunião de Encerramento | | | Em andamento | 08/12 | |  | |
| Orçamento | | | | | | | |
| Não houve nenhuma alteração. | | | | | | | |
| Riscos | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Problema** | **Data de Ocorrência** | **Data de Correção** | | | **Ação Corretiva** | | **Responsável** |
| Plano de Gerência da Configuração errado | 28/11 | 29/11 | | | Mudança de Membro | | Welder Divino |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |